# Додаток

до рішення обласної ради

від 04 липня 2013 року

№  823-VI

ПРОГРАМА

ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ

ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НА 2013-2017 РОКИ

Одеса-2013

Зміст

| 1. | Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Мета Програми | 6 |
| 3. | Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми | 6 |
| 4. | Напрями діяльності та заходи Програми | 8 |
| 5 | Очікувані результати та ефективність виконання Програми | 8 |
| 6. | Координація та контроль за ходом виконання Програми | 9 |
| 7. | Додаток 1 Ресурсне забезпечення Програми | 10 |
| 8. | Додаток 2 Пріоритетні напрями діяльності та заходи Програми | 11 |
| 9. | Додаток 3 Основні очікувані результати виконання завдань Програми поводження з твердими побутовими відходами в Одеській області на 2013-2017 роки | 19 |

Програма розроблена відповідно до законів України «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення», «Про благоустрій населених пунктів», Національної стратегії поводження з твердими побутовими відходами в Україні, «Про загальнодержавну програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки» та рішення Одеської обласної ради від 09.12.2011 № 311-VI «Про стан та шляхи підвищення ефективності використання побутових відходів на території Одеської області».

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Одеська область має значну площу і структуру об’єктів, що підлягають санітарному очищенню та іншій діяльності у сфері поводження з побутовими відходами,  займає територію 33,3 тис. км2. За адміністративно-територіальним поділом область складається з 26 районів, 7 міст обласного значення, 33 селищ міського типу, 1125 сільських населених пунктів.

У населених пунктах області проживає 2,38 млн. осіб населення, які разом з промислово-господарським комплексом утворюють щорічно близько 6,0 млн. куб. м твердих побутових відходів, з яких централізованим збиранням та захороненням охоплено 66,8 %, решта вивозиться стихійно.

На сьогоднішній день в області існує 563 полігони твердих побутових відходів площею 978,1 га.

Переважна більшість полігонів працює в режимі перевантаження, тобто з порушенням проектних показників щодо обсягів накопичення відходів. Водночас через відсутність необхідних споруд та механізмів технологія захоронення здійснюється з порушенням нормативних вимог, що, в свою чергу, призводить до забруднення навколишнього природного середовища.

У сфері санітарної очистки населених пунктів області діє 84 підприємства, у яких працюють 654 особи. Загальна кількість сміттєвозів становить 113 од. Зношеність парку сміттєвозів в середньому по області становить 70,6 % відсотка, в середньому по Україні – 72 %.  Процент охоплення населення послугами зі збирання  твердих побутових відходів (далі – ТПВ) становить 66,8% Кількість твердих побутових відходів, зібраних та перевезених підприємствами у 2012 році - 6,1 млн. м3.

Потреба у нових полігонах – 50 од.  площею 119 га.

229 од. полігонів і звалищ потребують паспортизації.

Таблиця 1

Основні показники поводження з твердими побутовими відходами

в Одеській області

(тис. т)

|  | Утворилось | Утилізовано, оброблено (перероблено) | Спалено | Видалено у спеціально відведені місця та об’єкти | Наявність на кінець року у спеціально відведених місцях чи об’єктах та на території підприємств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 7,2 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 1,5 |
| 2008 | 7,9 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 1,2 |
| 2009 | 5,9 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 1,2 |
| 2010 | 514,0 | 376,8 | 43,0 | 702,3 | 907,0 |
| 2011 | 686,4 | 121,6 | 44,1 | 293,0 | 499,8 |
| у т.ч. відходи І-ІІІ класів небезпеки | 12,8 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 35,8 |
| 2012 | 1337,2 | 46,9 | 40,0 | 849,4 | 1353,4 |
| у т.ч. відходи І-ІІІ класів небезпеки* | 8,3 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 35,7 |

* За 2007-2009рр. відображаються дані по відходах І-ІІІ класів небезпеки; з 2010 р. – по відходах І-ІV класів небезпеки. До 2010р. наведено дані від економічної діяльності підприємств та організацій, у 2011 р. – з урахуванням відходів, утворених у домогосподарствах

Через протидію з боку населення, природозахисних, громадських організацій та відсутність у органів місцевого самоврядування практики надання гарантій та компенсацій  виділення земельних ділянок під будівництво нових полігонів ТПВ  стає в області дедалі складнішою проблемою.

Майже усі діючі полігони потребують невідкладної санації, а закриті полігони - рекультивації. Крім того, у багатьох містах, селищах міського типу та селах утворюються несанкціоновані звалища твердих побутових відходів,   щороку їх утворюється біля  тисячі. На таких сміттєзвалищах зберігається значна кількість відходів, більша частина яких може бути перероблена за наявних технологій.

Умови Одеської області як об’єкта санітарного очищення є такими:

- збирання та вивезення ТПВ у містах області та окремих селищах міського типу здійснюється спеціалізованим автотранспортом зі значним технічним зносом,  що погіршує роботу в даній сфері; в сільській місцевості населення системою збирання та вивезення ТПВ майже не охоплено;

- сфері санітарної очистки та прибирання міст та селищ області приділяється неналежна увага з боку органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- відсутність механізму примусу сплати вартості послуг за вивезення побутових відходів є причиною того, що більша частина мешканців індивідуальної забудови міст та селищ області не укладає договори на вивезення ТПВ і не бере участі в оплаті цих послуг;

- основною технологією поводження з ТПВ в Одеській області є їх збирання та вивезення в змішаному стані на санкціоновані та несанкціоновані сміттєзвалища;

- область має недостатню кількість контейнерів для збирання ТПВ, при цьому їх якість є низькою, а утримання не відповідає сучасним санітарно-гігієнічним вимогам;

- більшість звалищ і полігонів не відповідають санітарним вимогам. До негативних наслідків слід віднести виведення значних земельних площ із господарського використання на довгостроковий термін, забруднення ґрунтів та порушення їх структури, забруднення атмосферного повітря, підземних і поверхневих вод, пожежонебезпечність звалищ тощо.

Таким чином, основними причинами складної ситуації, пов'язаної із збиранням, використанням, утилізацією, захороненням відходів, є:

- недостатньо розвинута система збору та заготівлі вторинних ресурсів; слабкий розвиток індустріальних методів переробки твердих побутових відходів;

- не належно обладнані полігони ТПВ;

- недосконалість системи контролю за утворенням, перевезенням, розміщенням та утилізацією відходів;

- недостатньо активне впровадження сучасних технологій з переробки твердих побутових відходів та їх утилізації.

Зазначені проблеми передусім викликані складним фінансово-економічним станом житлово-комунальної галузі в цілому, низькою платою за поводження з ТПВ та обмеженими можливостями місцевих бюджетів в частині фінансування розвитку та утримання об’єктів поводження з ТПВ. Через незадовільний контроль за суб’єктами поводження з ТПВ скорочуються обсяги відходів, які вивозяться на організовані полігони.

Що стосується збору вторинної сировини, до вторсировини (відходів, для утилізації та переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо - технологічні і економічні передумови) відносяться: макулатура, склобій, відходи полімерні, відходи гумові, у тому числі зношені шини, матеріали текстильні вторинні, відпрацьовані люмінесцентні лампи та інші відходи, що містять ртуть, відпрацьовані нафтопродукти. В області існують потужності переробки макулатури, відходів пластмас, склобою, зношених шин, відходів текстилю.

Динаміка використання відходів в Одеській області

Таблиця 2

| № з/п | Показник | 2000 р. | 2008 р. | 2009 р. | 2010 р. | 2011 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обсяги утворення відходів, тис. т | 241,9 | 839,2 | 945,8 | 506,4 | 686,4 |
| 2 | Обсяги використання відходів, тис. т | 60,4 | 334,1 | 226,9 | 376,4 | 121,6 |
| 3 | Рівень використання, % | 25,0 | 39,8 | 24,0 | 74,0 | 17,7 |

Ефективне вирішення комплексу питань, пов’язаних із поводженням з побутовими відходами, можливе за умови розв’язання основних завдань, визначених Програмою поводження з твердими побутовими відходами в Одеській області на 2013-2017 роки, яка враховує сучасний стан та перспективи розвитку у цій сфері.

# 2. Визначення мети Програми

Метою Програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини, а також розширення і модернізація діючих потужностей із збирання, перероблення та утилізації ТПВ, створення ефективної системи управління у сфері поводження з відходами.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Розв’язання існуючих проблем в галузі поводження  з ТПВ буде здійснюватись за допомогою вирішення таких завдань:

- зменшення обсягів захоронення побутових відходів шляхом застосування нових сучасних методів їх збирання, перевезення, зберігання, переробки, утилізації та знешкодження;

- впровадження на території області принципу «забруднювач платить»;

- вдосконалення існуючої системи управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами;

- проведення послідовної та узгодженої інформаційно-виховної роботи з утворювачами відходів.

За рахунок організаційно-розпорядчих, економічних, нормативно-правових, та науково-технічних природоохоронних заходів передбачається зупинити погіршення стану навколишнього природного середовища, забезпечити передумови для переробки та утилізації відходів, розробити і впровадити ресурсо- і енергозберігаючі технології, а також удосконалити і стабілізувати всю систему поводження з відходами, що неодмінно призведе до поступового покращення екологічної ситуації та умов життя людей.

Вирішення проблеми поводження з ТПВ передбачає розроблення та впровадження  в районах та містах обласного значення відповідних програмних заходів, які повинні забезпечити концентрацію фінансових ресурсів держави, області, районів, міст та суб’єктів господарювання, а також спонукати до збільшення інвестицій у цю сферу.

Узагальнення досвіду управління поводження з відходами в розвинених країнах та досвіду використання відходів в Україні дозволяє визначити їх використання в господарському обліку як пріоритетне.

У процесі реалізації заходів Програми передбачається щорічне їх коригування з метою конкретизації змісту і черговості виконання робіт за очікуваними результатами.

Організацію виконання Програми відповідно до своїх повноважень здійснюють:

- на регіональному рівні – обласна державна адміністрація в особі Департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації;

- на місцевому рівні – районні державні адміністрації та міські, селищні, сільські ради.

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів, виділених в установленому порядку: з Державного бюджету, з обласного бюджету, з районних бюджетів у межах наявного фінансового ресурсу, з інших джерел надходження, не заборонених законодавством, у тому числі зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків тощо.

Обсяг фінансування з обласного бюджету окремо за кожним напрямком Програми  визначатиметься щорічно при формуванні переліку заходів та об’єктів, видатки на які здійснюються за рахунок коштів обласного бюджету розвитку та обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, сформованих на підставі запитів від голів райдержадміністрацій та  міських голів міст обласного значення з урахуванням наявності затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації (для об’єктів) та у межах наявного фінансового ресурсу обласного бюджету, затвердженого рішенням обласної ради.

Програма розрахована на 2013-2017 роки. І етап: 2013-2015 роки, 
ІІ етап:  2016-2017 роки.

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення Програми наведені у додатку 1.

4. Напрями діяльності та  заходи Програми

Основними (пріоритетними) напрямами дій для досягнення кінцевої мети Програми є:

- будівництво полігонів ТПВ;

- посилення контролю у сфері поводження з ТПВ;

- санітарне очищення населених пунктів;

- роздільний збір ТПВ;

- впровадження сортувальних комплексів;

- будівництво заводів з переробки  ТПВ;

- проведення послідовної та узгодженої інформаційно-виховної роботи з утворювачами відходів.

Виконання Програми потребує реалізації місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування заходів, наведених у додатку  2.

5. Очікувані результати та ефективність Програми

Програма поводження з ТПВ відповідає національним, регіональним та галузевим інтересам області, а також економічній та екологічній обґрунтованості вибору методу поводження з ТПВ у сучасному житті і діяльності людини. Технологічний метод поводження з ТПВ запозичений із досвіду високорозвинених європейських країн та власних напрацьованих сучасних методик та технологій.

Впровадження Програми має багато переваг, проте найсуттєвішими з них є наступні:

- зниження екологічної напруги;

- запровадження ресурсозберігаючих технологій;

- зниження соціальної напруги.

Очікувані результати Програми:

- зменшення  шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини;

- зменшення забруднення населених пунктів області побутовими відходами;

- забезпечення санітарної очистки прибудинкових територій;

- забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах Одеської області;

- технічне переоснащення та оновлення парків сміттєвозних машин, забезпечення санітарної очистки прибудинкових територій;

- запровадження роздільного збирання ТПВ, збільшення обсягів використання вторинних ресурсів, покращення умов праці та покращення екології довкілля;

- отримання вторинних ресурсів з ТПВ, зменшення навантаження на полігони ТПВ;

- будівництво сміттєпереробних підприємств, ділянок компостування. Зменшення обсягів захоронення побутових відходів;

- інформаційно-методичного забезпечення сфери поводження з ТПВ, використання інформації з банку даних у практичній роботі

Очікувані результати наведені у додатку 3 до Програми.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Відповідальним виконавцем Програми є Одеська обласна державна адміністрація в особі Департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської обласної державної адміністрації, яка щорічно звітує перед Одеською обласною радою про результати виконання Програми.

Координація за ходом виконання Програми покладається на Департамент розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської обласної державної адміністрації.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми відповідальний виконавець Програми складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд Одеської обласної ради разом з пояснювальною запискою не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Контроль за виконанням Програми здійснює Одеська обласна рада. Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія обласної ради з питань житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження.